K-POP 산업 인사이트 대시보드 v3

기획 계획서

신뢰도·출처 투명성 / 스토리텔링 / 데이터 소스 확장

작성일: 2026-10-05

목차

# 1. 배경 및 목적

## 1.1 배경

K-pop 산업은 사상 최고 실적을 기록하는 한편 수익성 둔화, 판매 분산과 자본 집중의 이중 구조, 지역 축 재편과 AI·버추얼 아이돌의 부상이라는 세 흐름이 동시에 나타나고 있다. 이 계획서는 이 세 서사(3대 서사)를 중심으로, 신뢰할 수 있는 데이터와 이야기 중심의 경험을 제공하는 K-POP 인사이트 대시보드를 처음부터 기획하는 것을 목표로 한다.

## 1.2 도전 과제와 설계 고려사항

| 과제 | 내용 | 설계 대응 |
| --- | --- | --- |
| 지표 신뢰도 편차 | 공시·API 실측 값과 2차 보도·리서치 추정치가 혼재 | 지표 단위 신뢰도 배지와 검증 로드맵 도입 |
| 표본 한계 | 댓글 감성 등 소규모 표본으로 대표성이 낮아질 수 있음 | YouTube Data API로 영상·채널 표본 확대, 표본 크기 상시 표기 |
| 프록시 데이터 | 지역별 수치가 방송콘텐츠 수출 통계 등 음악 프록시에 의존 | 프록시 안내 배지 + Google Trends 관심도로 보완 |
| 수치 불일치 | 하이브 2025 영업이익이 2차 보도 499억 vs DART 집계 493.2억으로 상이 | DART 원자료를 1차 출처로 통일, 불일치 사실을 화면에 공개 |
| 결측치 | 연도별 수출액 등 원자료 결측으로 차트가 끊길 수 있음 | 결측 구간 명시 표기와 대체 지표 안내 |
| 서사 부재 | 지표 나열만으로는 산업 맥락 전달이 어려움 | 서사 중심 내러티브 화면과 근거 지표 연결 |

## 1.3 목적

- 모든 지표에 신뢰도와 출처를 투명하게 노출한다.

- 3대 서사를 스토리텔링 화면으로 풀어 근거 지표로 연결한다.

- OpenDART·YouTube Data API·Google Trends를 활용해 실측·전망 분석을 강화한다.

- Circle Chart 판매량 원자료를 직접 수집해 판매 집중도 지표를 검증한다.

# 2. 비전 및 성공 지표

## 2.1 비전

“숫자의 출처와 신뢰도를 먼저 보여주고, 그 숫자들이 만드는 K-pop 산업의 이야기를 읽을 수 있는 대시보드.”

## 2.2 핵심 사용자

| 사용자 | 니즈 | 핵심 화면 |
| --- | --- | --- |
| 산업 분석가 | 정확한 수치와 출처, 비교·필터 | 재무, 시장 전망, 출처 레지스트리 |
| 기획사·투자 관계자 | 수익성과 지역·시장 추세 파악 | 서사 ①, 서사 ③, 트렌드 |
| 팬덤·콘텐츠 마케터 | 팬 반응과 관심도 흐름 | 팬 반응, 검색 관심도 |
| 일반 독자 | 핵심 메시지를 빠르게 이해 | 홈 스토리, 서사 요약 |

## 2.3 성공 지표

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 신뢰도 라벨 부착률 | 화면 노출 지표 100% | 스키마 검증 스크립트 |
| verified·estimated 지표 비중 | unverified 지표를 단계적으로 승격 | 신뢰도 분포 집계 |
| 출처 연결률 | 지표별 출처 1개 이상 100% | 출처 레지스트리 매칭 검사 |
| 모바일 가독성 | 주요 화면 360px 이상 가로 스크롤 없음 | 반응형 점검 |

# 3. 정보구조 및 화면 설계

## 3.1 설계 원칙

- 서사 우선: 홈은 3대 서사 요약 카드로 시작하고, 각 서사에서 근거 지표 화면으로 이동한다.

- 신뢰도 상시 노출: 모든 KPI·차트에 신뢰도 배지와 출처 링크를 둔다.

- 반응형 필수: 모바일부터 설계하고 데스크톱에서 확장한다.

## 3.2 3대 서사 구성

| 서사 | 핵심 메시지 | 근거 지표 |
| --- | --- | --- |
| ① 최고 실적 속 둔화 신호 | 매출은 최고치이나 하이브 이익률 급락, 음반 수출 증가율 둔화, 실물앨범 첫 역성장 | 글로벌 음반 매출 317.0억 달러, 4사 합산 매출 51,920.6억원, 하이브 이익률 1.86%, 앨범 수출 YoY, 실물앨범 -17.7% |
| ② 분산과 자본 집중의 이중 구조 | 판매는 분산(Gini 0.4007)되나 제작비·투어·매출 격차는 극단적 | Top10 점유율 29.77%, 제작비 격차 약 29배, 투어 약 20.9배, 1분기 매출 약 83배, 10년 생존율 17.9% |
| ③ 지역 재편과 AI·버추얼 | 중화권·일본 축소, 북미·신흥시장 부상, 버추얼은 초기 단계 | 북미 +328.8%, 중화권 -76.1%, 중남미 Weverse 리테일 +715%, 버추얼 시장 22.7억 달러, 매출 비중 1.1% |

## 3.3 화면 구성

| 화면 | 목적 | 핵심 구성 | 주 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 홈(스토리) | 3대 서사 진입, 핵심 KPI | 서사 카드 3종, KPI 6개, 신뢰도 요약 | 핵심 지표, 인사이트 |
| 서사 상세 ①~③ | 서사별 근거를 순서대로 설명 | 스크롤 스토리, 인라인 차트, 근거 지표 링크 | 전 영역 |
| 시장 전망 | 시장 규모·수출·공연 시장 전망 | 시계열 차트, 조사기관 비교 | 시장 지표 |
| 판매 집중도·양극화 | 분산과 격차 동시 확인 | 점유율·Gini 추이, 격차 표 | 판매 집중도(Circle Chart) |
| 기획사 재무 | 상장사 실적·수익성 비교 | 회사 선택 필터, 연도 비교 | 재무(DART) |
| 팬 반응 | 채널·영상 반응 분석 | 구독자·조회수 추이, 감성 분포 | 팬 반응(YouTube) |
| 글로벌 확장 | 지역 재편 확인 | 지역별 변화, 국가별 검색 관심도 | 글로벌, 트렌드 |
| 트렌드 전망 | 검색 관심도 기반 선행 신호 | 키워드 시계열, 급상승 쿼리, 지역 지도 | 트렌드(Google Trends) |
| AI·버추얼 | 초기 시장 추적 | 시장 전망 경로, 사례 카드 | AI·버추얼 |
| 출처·신뢰도 | 출처와 검증 상태 공개 | 출처 레지스트리, 신뢰도 분포, 알려진 불일치 | 출처 레지스트리 |

## 3.4 공통 컴포넌트

- ConfidenceBadge: 신뢰도 배지, SourceCitation: 출처·기준일 표시, NarrativeSection: 서사 문단과 근거 지표 묶음.

# 4. 데이터 설계

## 4.1 신뢰도 라벨 정책

| 라벨 | 정의 | 화면 표현 |
| --- | --- | --- |
| verified | 원자료(공식 API·공시)와 직접 대조 완료 | 초록 배지 + 출처·기준일 |
| estimated | 단위 보정·추정·상대지수 등 가공 값 | 노랑 배지 + 산출 방식 설명 |
| unverified | 2차 자료 기반으로 원문 재확인 전인 값 | 회색 ‘미검증’ 배지 + 검증 예정 표시 |

목표는 unverified 지표를 원문 확인을 거쳐 verified 또는 estimated로 단계적으로 승격하는 것이다.

## 4.2 데이터 소스

| 소스 | 수집 대상 | 갱신 | 신뢰도 | 리스크 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenDART(금감원) | 상장 4사와 중소 상장사의 사업·분기 연결 재무 | 분기 | verified | 회사별 계정명 차이, 요청 한도 |
| YouTube Data API v3 | 공식 채널 구독자·조회수, 다수 영상 댓글 감성 | 일·주 | verified(수치) / estimated(감성) | 일일 쿼터, 댓글 표본 편향 |
| Google Trends | 그룹·키워드 관심도, 국가별 관심도, 급상승 쿼리 | 주 | estimated | 접근 제약, 상대지수 |
| Circle Chart(Playwright) | 연간·주간 앨범 판매량 Top100 | 연 1회·필요 시 주간 | estimated(원자료 직접 집계) | 약관, 페이지 구조 변경, 집계 기준 차이 |
| 공공·리서치 자료 | IFPI, KOCCA, KOSIS 등 | 연 | 초기 unverified(검증 전) | 프록시·집계 기준 차이 |

## 4.3 OpenDART 활용안

- 대상 확장: 하이브·SM·YG·JYP 외 FNC·큐브·RBW·TN엔터 등 중소 상장사를 추가해 ‘대형 vs 중소’ 격차(1분기 약 83배)를 실측으로 검증한다.

- 지표: 매출액, 영업이익, 영업이익률, 전년 대비 증감, 적자 전환 표시.

- 하이브 영업이익은 DART 집계 493.2억원(-73.2%)을 기준값으로 하고, 2차 보도 수치 499억원(-72.9%)과의 차이를 ‘알려진 불일치’로 공개한다.

## 4.4 YouTube Data API 활용안

- 아티스트별 공식 채널과 대표 영상 다수를 표본으로 구성한다.

- 구독자·조회수는 정기 스냅샷으로 저장해 시계열을 구성한다(스냅샷 누적 필요).

- 감성 분석은 estimated로 표기하고 표본 수와 수집일을 항상 함께 노출한다.

- 영상 대상은 설정 파일(video_id 목록)로 관리한다.

## 4.5 Google Trends 기반 전망 분석

검색 관심도는 팬덤·시장 관심의 선행 신호로 활용할 수 있다. 단, 값은 선택한 기간·지역 내 최대치를 100으로 한 상대지수이므로 절대 규모 비교는 불가하다.

| 분석 | 내용 | 연결 서사 |
| --- | --- | --- |
| 국가별 관심도 | 그룹·K-pop 키워드의 국가별 관심도 비교(북미·동남아·중남미·일본·중화권) | ③ 지역 재편 보강 |
| 키워드 시계열 | 컴백·월드투어 전후 관심도 변화, 계절성 | ① 둔화·성장 신호 탐지 |
| 급상승 쿼리 | 신규 그룹·이슈 조기 포착 | ② 신인 기회·생존 |
| 버추얼/AI 관심도 | ‘virtual idol’, PLAVE 등 키워드 추이 | ③ 초기 시장 선행 신호 |

수집 방식 비교

| 방식 | 내용 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| ① 공식 Trends API(알파) | 2025-07 발표된 신청제 알파. 접근 승인 필요 | 안정적이나 승인 불확실, 가격·정책 미공개 |
| ② CSV 수동 다운로드(권장) | trends.google.com에서 키워드별 CSV를 받아 정적 JSON으로 적재 | 무료·안정적, 갱신 수작업. 초기 도입에 적합 |
| ③ 유료 제3자 API | SerpApi 등 외부 서비스 이용 | 자동화 용이, 비용·약관 검토 필요 |

참고: 비공식 라이브러리 pytrends는 2025-04 아카이브되어 안정적 운영에는 부적합하므로 채택하지 않는다.

권장안: 초기에는 ②로 시작하고, ①의 승인을 병행 신청하며, 자동화 필요 시 ③을 검토한다. 모든 Trends 지표는 estimated로 표기한다.

## 4.6 Circle Chart 수집 프로세스

연간·주간 앨범 판매량 Top100은 Playwright로 직접 수집해 원자료 기반으로 판매 집중도를 산출한다. 이를 통해 큐레이션 값(약 6,462만 장)과 직접 집계 값(약 3,530만 장)의 차이 원인을 규명한다.

| 순서 | 단계 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 약관 확인 | 이용약관·robots 확인, 개인 분석 목적·저빈도 수집 원칙 수립 |
| 2 | 구조 탐색 | Playwright로 연도 선택·표 구조와 내부 데이터 요청(XHR) 확인, JSON 응답이 있으면 우선 사용 |
| 3 | 수집 | 연도별 Top100을 요청 간 지연을 두고 수집(수동 실행, 앱 런타임에서는 수집하지 않음) |
| 4 | 보존 | 원본 스냅샷과 수집일을 함께 저장 |
| 5 | 정규화·검증 | Zod 스키마로 순위·앨범·판매량 검증, 연도별 합계 산출 |
| 6 | 대조 | 큐레이션 값과 비교해 불일치 원인 규명 후 기준 값 확정 |
| 7 | 라벨 부여 | 원자료 직접 집계 값은 estimated, 출처·기준일 표기 |

## 4.7 API 키 관리 원칙

OpenDART·YouTube API 키는 서버 전용 환경변수(.env.local)로 보관하고 저장소·문서에 노출하지 않으며, 호출은 서버 측 수집 스크립트에서만 수행해 결과를 JSON으로 캐시한다.

## 4.8 출처 레지스트리

- sources.json에 발행처·제목·연도·URL·사용 화면을 관리하고, 모든 지표는 sourceIds로 연결한다.

- 출처·신뢰도 화면에서 출처별 사용 지표와 신뢰도 분포, 알려진 불일치 목록을 조회한다.

- 출처가 없는 지표는 스키마 검증 단계에서 실패 처리한다.

# 5. 기술 아키텍처

## 5.1 스택(스타터킷 기준)

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 15.5.3 (App Router, Turbopack), React 19, TypeScript 5 |
| 스타일·UI | Tailwind CSS v4, shadcn/ui(new-york), Radix UI, Lucide |
| 상태·폼 | Zustand(필터 상태), React Hook Form + Zod(검증 스키마 공유) |
| 차트 | 후속 단계에서 선정(shadcn Chart/Recharts 후보), 색상은 접근성 고려 팔레트 |
| 데이터 | public/data/*.json 정적 산출물을 서버 컴포넌트에서 읽기(캐시 정책 점검) |
| 품질 | ESLint + Prettier + Husky + lint-staged, npm run check-all / build |

# 6. 단계별 로드맵

| 단계 | 목표 | 주요 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 스타터킷 정리와 기반 구축 | 템플릿 제거, 레이아웃·내비게이션, docs/PRD·ROADMAP 정비 | check-all·build 통과 |
| Phase 2 | 데이터·신뢰도 기반 | Zod 스키마, JSON 로더, sources.json, 신뢰도·출처 컴포넌트 | 모든 지표에 라벨·출처 부착 |
| Phase 3 | 화면 구현(서사 우선) | 홈 스토리, 서사 ①~③, 재무·팬 반응·시장·집중도·글로벌·AI 화면 | 서사별 근거 지표 연결, 반응형 확인 |
| Phase 4 | 신규 데이터 연동 | OpenDART 확장, YouTube 표본 확대, Circle Chart 수집, Google Trends 적재와 트렌드 화면 | 신규 지표 신뢰도 표기 |
| Phase 5 | 품질·검증 | 미검증 지표 원문 검증, 접근성·성능 | 모든 지표 신뢰도 라벨 확정 |

# 7. 리스크 및 미결 사항

## 7.1 리스크

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Google Trends 접근 제약 | 관심도 지표 자동 갱신 불가 | CSV 정적 적재로 시작, 공식 알파 신청 병행 |
| 상대지수 오해 | 절대 규모로 잘못 해석 | 화면에 상대지수 안내와 비교 기준 키워드 표기 |
| API 쿼터·약관 | 수집 중단·차단 | 수집 주기 조정, 스냅샷 캐시, 약관 점검 |
| Circle Chart 수집 제약 | 약관 위반 우려, 차단, 페이지 구조 변경 | 약관 확인, 저빈도 수집, 원본 스냅샷 캐시, 수동 CSV로 대체 |
| 수치 출처 불일치 | 신뢰 저하 | 1차 출처 우선 원칙, 불일치 공개 |
| 표본 편향(댓글) | 감성 결과 왜곡 | 표본 수·기간 표기, estimated 라벨 |

## 7.2 가정

- 이번 계획서는 프론트엔드 중심이며 데이터 파이프라인(Python 등)은 후속 설계 대상으로 분리한다.

- 로그인·회원 기능은 범위에 포함하지 않는다.

## 7.3 미결 사항

- 차트 라이브러리 확정과 색상 팔레트.

- Google Trends 수집 방식 최종 선택 및 키워드 목록.

- Circle Chart 직접 집계값(약 3,530만 장)과 큐레이션 값(6,462만 장)의 차이 원인 규명(수집 후 검증).

# 부록. 참고 자료

- 금융감독원 OpenDART, YouTube Data API v3, Circle Chart, IFPI, KOCCA, KOSIS, KOFICE 등.